# Backlog priorizado - PetPass

Prioridad: MoSCoW 
Orden: Orden de desarrollo

| ID | Historia resumida | Prioridad | Pts | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU01 | Registro de tutor | Must | 3 | S1 |
| HU02 | Inicio/cierre de sesión | Must | 3 | S1 |
| HU26 | HTTPS y cifrado | Must | 3 | S1 |
| HU38 | Catálogo de razas por especie | Must | 3 | S1 |
| HU05 | Crear mascota | Must | 5 | S1 |
| HU07 | Registrar vacunas | Must | 5 | S1 |
| HU08 | Tratamientos, recetas, peso, alergias y condiciones críticas | Must | 5 | S1 |
| HU09 | Ver y filtrar historial | Must | 3 | S1 |
| HU04 | Contacto del tutor | Must | 2 | S1 |
| HU06 | Editar/eliminar mascota | Should | 5 | S1 |
| HU03 | Recuperar contraseña | Should | 3 | S1 |
| HU33 | Historial por veterinario/clínica | Could | 3 | S1 |
| HU10 | Capturar carnet | Must | 3 | S2 |
| HU11 | Extracción OCR | Must | 8 | S2 |
| HU12 | Corregir texto OCR | Must | 5 | S2 |
| HU13 | Respaldo de foto original | Must | 3 | S2 |
| HU14 | Texto a registros estructurados | Must | 5 | S2 |
| HU15 | Recordatorio de próxima dosis | Must | 5 | S2 |
| HU16 | Push 48 h antes | Must | 5 | S2 |
| HU34 | Reportar extravío | Must | 5 | S2 |
| HU35 | Marcar mascota como encontrada | Must | 3 | S2 |
| HU17 | Realizado/posponer/cancelar | Should | 3 | S2 |
| HU37 | Recordatorios generales | Could | 2 | S2 |
| HU18 | Vincular medalla | Must | 8 | S3 |
| HU21 | Ficha pública vía NFC | Must | 8 | S3 |
| HU22 | Ficha pública vía QR | Must | 3 | S3 |
| HU24 | Datos críticos en ficha | Must | 3 | S3 |
| HU23 | Privacidad configurable | Must | 5 | S3 |
| HU27 | Pruebas de carga y disponibilidad | Must | 5 | S3 |
| HU25 | Aviso de lectura de medalla | Should | 5 | S3 |
| HU19 | Desvincular/reemplazar medalla | Should | 3 | S3 |
| HU20 | Compartir QR | Could | 2 | S3 |
| HU28 | Compatibilidad Android | Must | 3 | S3 |
| HU36 | Escaneos por episodio de extravío | Could | 3 | S3 |
| HU29 | Anuncios no invasivos | Could | 5 | Post-MVP |
| HU30 | Apoyo voluntario con anuncio | Could | 3 | Post-MVP |

| Sprint | Puntos | Historias |
| --- | --- | --- |
| S1 | 43 | 12 |
| S2 | 47 | 11 |
| S3 | 48 | 11 |
| Total MVP | 138 | 34 |
| Post-MVP | 8 | 2 |